Администрация города Льгова

Курской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.11.2024                          № 471-р

Об утверждении Методических рекомендаций

по разработке и реализации муниципальных

программ города Льгова Курской области

В целях приведения нормативной правовой базы Администрации города Льгова Курской области по разработке и реализации муниципальных программ города Льгова в соответствие с  федеральным законодательством с учетом подходов и принципов, предусмотренных постановлением Правительства  Правительства Курской области от 27.07.2023г. №831-пп «О системе управления государственными программами Курской области», постановлениеv Администрации города Льгова Курской области от 30.10.2024г. №1266 «О системе управления муниципальными программами в муниципальном образовании «городской округ город Льгов» Курской области»:

1.Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных  программ города Льгова Курской области.

2.Установить, что разработка муниципальных программ города Льгова Курской области, срок действия которых начинается с 2025 года и в последующие годы, осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ города Льгова Курской области, утвержденными настоящим распоряжением.

3.Признать утратившими силу распоряжение Администрации города Льгова Курской области от 08.11.2018г. №520-р «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных

программ города Льгова Курской области»  с 1 января 2025 года.

4.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «городской округ город Льгов» Курской области в сети «Интернет».

Глава города Льгова                                             А.С.Клемешов

Утверждены

Распоряжением Администрации

города Льгова Курской области

от ________2024г. №___

Методические рекомендации

по разработке и реализации муниципальных программ города Льгова  Курской области

І. Общие положения

- Настоящие	Методические	рекомендации	 по	 разработке		и реализации	муниципальных	программ	города Льгова Курской области (далее Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением о системе управления муниципальными программами в муниципальном образовании «городской округ город Льгов» Курской области, утвержденным		постановлением Администрации города Льгова Курской области	от  30.10.2024г. №1266 (далее	 -	 Положение),	 в		целях методического обеспечения процесса разработки и реализации муниципальных программ в городе Льгове Курской области.

- Методические рекомендации устанавливают формы и требования к документам, разрабатываемым при формировании и реализации муниципальных программ (комплексных программ) в муниципальном образовании «городской округ город Льгов» Курской области и их структурных элементов, за исключением региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, а также документов, формы которых определяются в соответствии с иными нормативными правовыми актами Курской области.

3.Понятия, используемые в Методических рекомендациях, соответствуют определениям, установленным в Положении.

Для целей Методических рекомендаций с учетом Положения используются следующие понятия:

задача структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) — итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере муниципального образования «город Льгов» Курской области;

цель муниципальной программы (комплексной программы) — социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы (комплексной программы) на момент окончания реализации этой муниципальной программы (комплексной программы);

мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;

показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы (комплексной программы), выполнение задач структурного элемента такой программы, и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы (комплексной программы), ее структурного элемента;

прокси-показатель — дополнительный показатель муниципальной программы (комплексной программы) или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета;

маркировка — реализуемое в информационных системах присвоение признана связи параметров муниципальных программ (комплексных программ) и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов.

4. В соответствии со статьей 9 Закона Курской области от 29 апреля 2015г. года №46-3КО «О стратегическом планировании в Курской области» в целях обеспечения открытости и доступности информации о параметрах муниципальных программ, в том числе нормативные правовые акты об утверждении муниципальных программ (комплексных программ), размещаются на официальном сайте муниципального образования «городской округ город Льгов» Курской области  (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Деятельность») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. Формирование реестра документов, входящих

в состав  муниципальной  программы (комплексной программы)

5.Ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется формирование реестра документов, входящих в состав муниципальной программы (комплексной программы), указанных в пункте 9 Положения (далее - реестр документов) по форме согласно приложению № 1  к  Методическим рекомендациям, а также обеспечивается его актуальность и полнота.

6.В реестре документов ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы) приводится следующая информация:

тип документа. Определяется в зависимости от содержания документа и должен соответствовать одному из следующих типов:

стратегические приоритеты муниципальной программы (комплексной программы);

паспорт муниципальной программы (комплексной программы);

паспорт  структурного  элемента муниципальной программы

(комплексной программы) (включая планы реализации структурных элементов);

правила предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Льгов» Курской области в рамках реализации муниципальной программы (комплексной программы) (в случае предоставления соответствующих межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы (комплексной программы);

нормативные правовые акты Администрации города Льгова Курской области об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты собственности муниципального образования «город Льгов» Курской области;

правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из местного бюджета юридическим лицам в рамках муниципальной программы (комплексной программы);

иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной

программы (комплексной программы).

В обязательном порядке в реестре документов подлежит отражению акт об утверждении муниципальной программы (комплексной программы), которому присваивается тип «стратегические приоритеты муниципальной программы» или «стратегические приоритеты комплексной программы», и паспорт муниципальной  программы (комплексной программы) с одноименным типом;

вид документа (например, постановление Администрации города Льгова Курской области, распоряжение Администрации города Льгова Курской области и др.);

наименование и реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа;

наименование структурного подразделения Администрации города Льгова Курской области (иной организации), ответственного за разработку документа;

гиперссылка на текст документа на официальном сайте муниципального образования «город Льгов» Курской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (для принятых нормативных правовых актов) или в ином информационном источнике (в случае размещения документов).

В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный (принятый) документ, такие документы также подлежат обязательному включению в реестр документов по соответствующей муниципальной программе (комплексной программе).

III. Рекомендации по содержанию стратегических

приоритетов муниципальных  программ (комплексных программ)

7. Документ, описывающий стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы), представляет собой текстовую часть муниципальной программы (комплексной программы) и по содержанию и структуре должен соответствовать требованиям пункта 22 Положения, а также учитывать рекомендации настоящего раздела Методических рекомендаций.

Рекомендуемый объем стратегических приоритетов не должен превышать 10 страниц машинописного текста.

8.В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования «город Льгов» Курской области приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной программы (комплексной программы) должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы (комплексной программы) должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально- экономического развития муниципального образования «город Льгов» Курской области.

9. При описании приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации  муниципальной  программы (комплексной программы) учитываются национальные цели, определенные Президентом Российской Федерации, приоритеты социально-экономического развития Курской области, а также показатели, характеризующие достижение таких приоритетов и целей, установленные документами стратегического планирования, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Курской области, государственными программами Российской Федерации, решениями Губернатора Курской области и Правительства Курской области, решениями Главы города Льгова и Администрации города Льгова Курской области.

10. В рамках описания задач муниципального управления и способов их достижения приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы (комплексной программы), предлагаемые механизмы (способы) их достижения (планируемые мероприятия), а также ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (комплексной программы) с учетом сферы ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (комплексной программы) и имеющихся финансовых и иных ресурсов.

Сведения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта представляются в разрезе целей муниципальной программы (комплексной программы) с указанием планируемых значений показателей муниципальной программы (комплексной программы).

11. При описании стратегических приоритетов отдельно следует выделять задачи, определяемые исходя из необходимости достижения национальных целей, положений единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации, положений Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года.

IV. Требования  формированию паспорта муниципальной

программы (комплексной программы)

12.Паспорт муниципальной программы (комплексной программы) формируется в соответствии с требованиями пункта 23 Положения, а также должен учитывать рекомендации по его заполнению, установленные настоящим разделом Методических рекомендаций.

13.Паспорт муниципальной программы (комплексной программы) разрабатывается с учетом следующих подходов:

а) отражение в паспорте муниципальной программы (комплексной программы) взаимосвязи такой программы с достижением национальных целей развития Российской Федерации и их целевых показателей, государственными программами Российской Федерации;

6) отражение в паспорте муниципальной программы (комплексной программы) связи ее структурных элементов с достижением показателей муниципальной программы (комплексной программы);

в) определение в паспорте муниципальной программы (комплексной программы) перечня региональных проектов и комплексов процессных мероприятий, необходимых и достаточных для достижения целей и показателей муниципальной программы (комплексной программы);

г) детализация значений показателей муниципальной программы (комплексной программы) по годам реализации муниципальной программы (комплексной программы) вплоть до года достижения целевых значений показателей или окончания реализации муниципальной программы (комплексной программы);

д) планирование финансового обеспечения реализации муниципальной программы (комплексной программы) по структурным элементам, по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения, исходя из необходимости достижения установленных целей и показателей муниципальной программы (комплексной программы);

е) обеспечение соответствия информации, указанной в паспорте муниципальной программы (комплексной программы) и паспортах ее структурных элементов.

14.Разработка паспорта муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется по форме согласно приложению N2 к Методическим рекомендациям.

Сведения в паспорте муниципальной программы (комплексной программы) приводятся начиная с 2025 года либо с года начала реализации муниципальной программы (комплексной программы) (для новых муниципальных программ (комплексных программ), реализация которых начинается после 2024 года).

15.В разделе 1 «Основные положения» паспорта муниципальной

программы (комплексной программы) отражается основная информация о муниципальной программе (комплексной программе), в том числе сведения о ее кураторе (при наличии), ответственном исполнителе, периоде реализации, целях, направлениях (подпрограммах) (при необходимости), связь с национальными целями развития Российской Федерации и государственными программами Российской Федерации, а также информация об объеме финансового обеспечения за счет средств местного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов) за весь период реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Наименование муниципальной программы (комплексной программы), информация о ее ответственном исполнителе и периоде реализации в соответствующих графах указанного раздела приводится в соответствии с утвержденным Администрацией города Льгова Курской области перечнем муниципальных программ города Льгова Курской области.

При указании периода реализации муниципальной программы (комплексной программы) допускается выделение отдельных этапов ее реализации, в том числе:

с начала реализации муниципальной программы (комплексной программы) в соответствии с перечнем муниципальных программ города Льгова Курской области, утверждаемым постановлением Администрацией города Льгова Курской области (далее - перечень муниципальных программ города Льгова Курской области), и до момента начала реализации муниципальной программы (комплексной программы) в соответствии с Положением (например, 2014-2023 годы);

с начала реализации муниципальной программы (комплексной программы) в соответствии с Положением и до окончания реализации муниципальной программы (комплексной программы) в соответствии с перечнем муниципальных программ города Льгова Курской области (например, 2024- 2030 годы).

В графе «Цели муниципальной программы (комплексной программы) города Льгова Курской области» рекомендуется указывать одно или несколько наименований целей реализации муниципальной программы (комплексной программы) с учетом соблюдения требований, установленных пунктом 16 Положения.

Цели муниципальных программ (комплексных программ) рекомендуется формулировать с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания её реализации.

Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов.

Цели муниципальных программ (комплексных программ), связанных с государственными программами Российской Федерации, следует  формулировать  в  соответствии  с  целями  государственных программ Российской Федерации.

Сформированные цели муниципальной программы (комплексной программы) должны в целом охватывать основные направления реализации государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Курской области, муниципального образования «город Льгов» Курской области.

В графе «Направления (подпрограммы)» указываются при необходимости наименования выделяемых в муниципальной программе (комплексной программе) направлений (подпрограмм).

В графе «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» указываются объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств местного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов) за весь период реализации муниципальной программы.

В графе «Связь с национальными целями развития Российской Федерации и государственными программами Российской Федерации» приводятся наименования национальных целей и их целевых показателей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», наименования целей и целевых показателей государственных программ Российской Федерации, на достижение которых влияет государственная программа (комплексная программа).

16. В разделе 2 «Показатели муниципальной программы (комплексной программы)» паспорта муниципальной программы (комплексной программы) подлежат отражению показатели уровня муниципальной программы (комплексной программы).

Включаемые в указанный раздел паспорта муниципальной программы (комплексной программы) показатели должны соответствовать пункту 17 Положения.

В случае необходимости ежемесячного мониторинга хода достижения показателя может быть предусмотрено помесячное планирование в течение текущего года.

Количество показателей муниципальной программы (комплексной программы) формируется исходя из необходимости и достаточности для достижения целей муниципальной программы (комплексной программы).

Используемая система показателей муниципальной программы (комплексной программы) должна позволять очевидным образом оценивать пpoгpecc в достижении ее целей.

По каждому показателю в соответствующих графах раздела приводятся его наименование, уровень показателя (показатель муниципальной программы или ее структурного элемента), характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание), единица измерения по Общероссийскому классификатору единиц измерения (далее - ОКЕИ), базовое значение и значения по годам реализации муниципальной программы (комплексной программы), документ, на основании которого показатель включен в муниципальную программу (комплексную программу) (при наличии), наименование структурного подразделения Администрации города Льгова Курской области (иной организации), ответственного за достижение показателя, а также связь с показателями национальных целей и показателями государственной программы Российской Федерации (при наличии такой связи).

В качестве базового значения показателя указывается плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы) на основании данных федерального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым федеральными органами исполнительной власти, ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы (комплексной программы). В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы).

Перечень показателей муниципальной программы (комплексной программы), ее структурных элементов рекомендуется формировать с учетом необходимости расчета значений данных показателей не позднее установленного пунктом 57 Положения срока представления годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (комплексной программы).

В случае невозможности расчета значений показателей муниципальных программ (комплексных программ) с учетом установленных Положением сроков такой показатель подлежит включению в муниципальную программу (комплексную программу) в качестве мероприятия (результата).

17.В разделе 2.1 «Прокси-показатели муниципальной программы (комплексной программы) в   текущем году» паспорта муниципальной программы (комплексной программы) подлежат отражению прокси-показатели — дополнительные показатели муниципальной программы или ее структурных элементов, отражающие динамику основного показателя, но имеющие более частую периодичность расчета.

По каждому показателю в соответствующих графах раздела приводятся его наименование, характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание), единица измерения по ОКЕИ, базовое значение и значения по кварталам или месяцам реализации муниципальной программы (комплексной программы), а также наименование структурного подразделения Администрации города Льгова Курской области (иной организации), ответственного за достижение прокси-показателя.

В качестве базового значения показателя указывается плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы). В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы).

18. В разделе 3 «Структура муниципальной программы (комплексной программы)» паспорта муниципальной программы (комплексной программы) приводится информация о реализуемых в составе муниципальной программы (комплексной программы) региональных проектах, комплексах процессных мероприятий, а также при необходимости об отдельных мероприятиях, направленных на проведение аварийно-восстановительных работ, и иных мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее - отдельные мероприятия).

Информация о региональных проектах, комплексах процессных мероприятий, отдельных мероприятиях приводится в разрезе направлений (подпрограмм) (при необходимости).

По каждому структурному элементу муниципальной программы (комплексной программы) приводится следующая информация:

наименование (для региональных проектов указываются их краткие наименования в соответствии с паспортами таких проектов);

срок реализации в формате «год начала - год окончания реализации» (для комплексов процессных мероприятий год окончания не указывается);

наименование структурного подразделения Администрации города Льгова Курской области (иной  организации), ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);

задачи структурного элемента, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы). Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, в обязательном порядке приводятся общественно значимые результаты и при необходимости задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами;

ожидаемые  социальные,  экономические  и  иные  эффекты  от

реализации задач (в соответствующей  графе приводится краткое описание таких эффектов для каждой задачи);

связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы), на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы). В соответствующей графе приводится наименование одного или нескольких показателей уровня муниципальной программы (комплексной программы) по каждой задаче структурного элемента.

Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы (комплексной программы).

Комплекс процессных мероприятий или задача комплекса процессных мероприятий, включающие мероприятия (результаты) по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы (комплексной программы), могут быть связаны со всеми показателями муниципальной программы (комплексной программы).

19.В разделе 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы)» паспорта муниципальной программы (комплексной программы) подлежит отражению информация об объеме финансового обеспечения муниципальной программы (комплексной программы) в разрезе ее структурных элементов и по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения.

В системах управления муниципальными программами параметры финансового обеспечения муниципальной программы (комплексной программы) приводятся в разрезе кодов бюджетной классификации.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы (комплексной программы) включает в себя бюджетные ассигнования местного бюджета (в том числе с выделением средств федерального бюджета и областного бюджета),  внебюджетных источников,  которые указываются в тысячах рублей с точностью не менее одного знака после запятой.

Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов за счет средств местного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов)  на очередной финансовый год и на плановый период указываются в соответствии с параметрами закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, закона Курской области о бюджете муниципального образования «город Льгов» Курской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы и ее структурных элементов за счет бюджетных средств на период после планового периода указываются в соответствии с бюджетным прогнозом Курской области и муниципального образования «город Льгов» Курской области  на долгосрочный период.

Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), приведенных в паспорте такой программы и паспортах соответствующих структурных элементов программы.

20. В случае если в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация мероприятий (результатов) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета, в паспорте такой программы дополнительно формируется раздел 4.1 «Финансовое обеспечение муниципальной программы города Льгова Курской области за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета», в котором отражаются соответствующие объемы бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы.

21. При необходимости в паспорт муниципальной программы (комплексной программы) могут включаться иные сведения.

- V. Требования к заполнению паспорта комплекса процессных

мероприятий

22. Комплекс процессных мероприятий представляет собой группу скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «городской округ город Льгов» Курской области или иных органов муниципальной власти, организаций, соответствующих положениям (уставам, законам) о таких исполнительно-распорядительных органах местного самоуправления или иных органах муниципальной власти, организациях.

23. Паспорт комплекса процессных мероприятий, включающий план его реализации, разрабатывается по форме согласно приложению N 3 к Методическим рекомендациям и утверждается ответственным исполнителем или соисполнителем муниципальной программы (комплексной программы).

24. Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается с учетом следующих подходов:

а) формирование в паспорте комплекса процессных мероприятий (результатов), совокупная реализация которых обеспечивает вклад в достижение целей и показателей муниципальной программы (комплексной программы);

б) планирование значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий по годам реализации (при необходимости);

в) отражение в паспорте комплекса процессных мероприятий финансового обеспечения реализации его мероприятий (результатов) по годам реализации с указанием источников финансирования;

г) осуществление планирования мероприятий (результатов) до контрольных точек (при необходимости до объектов);

д) определение должностных лиц, ответственных за достижение показателей и прокси-показателей, за реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий.

25. В разделе 1 "Общие положения" паспорта комплекса процессных мероприятий приводится основная информация о комплексе процессных мероприятий, в том числе его наименование, сведения об исполнительно- распорядительном органе местного самоуправления Администрации города Льгова Курской области (иного органа муниципальной власти, организации), ответственном за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий (с указанием Ф.И.О. и должности руководителя (заместителя руководителя) исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования «городской округ город Льгов» Курской области, иного органа муниципальной власти, организации), а также наименование муниципальной программы (комплексной программы), в рамках которой планируется реализация комплекса процессных мероприятий.

26. В разделе 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий" паспорта комплекса процессных мероприятий приводятся показатели комплекса процессных мероприятий с указанием характеристики планируемой динамики показателя (возрастание или убывание), уровня соответствия декомпозированного показателя, единиц измерения по ОКЕИ, базовых значений и плановых значений по годам реализации, а также информация об исполнительно-распорядительном органе муниципального образования «городской округ город Льгов» Курской области (иного органа муниципальной власти, организации), ответственном за достижение показателей.

Включаемые в указанный раздел показатели должны отвечать критериям, установленным пунктом 17 Положения.

Показатели в паспорте комплекса процессных мероприятий приводятся исполнительно-распорядительным органом муниципального образования «городской округ город Льгов» Курской области (иным органом муниципальной власти, организацией), ответственным за его реализацию, при необходимости.

27. В качестве базового значения показателя указывается плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы) на основании данных федерального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым федеральными органами исполнительной власти, ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной  программы (комплексной программы). В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы).

28. В разделе 2.2 "Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в ____ текущем году" подлежат отражению дополнительные показатели комплекса процессных мероприятий, отражающие динамику основного показателя, но имеющие более частую периодичность расчета.

По каждому показателю в соответствующих графах раздела приводятся его наименование, признак возрастания или убывания показателя, единица измерения по ОКЕИ, базовое значение и значения по кварталам или месяцам реализации муниципальной программы (комплексной программы), а также наименование исполнительно-распорядительного органа Администрации города Льгова  Курской области, ответственного за достижение прокси-показателя.

В качестве базового значения показателя указывается плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы). В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной  программы (комплексной программы).

29. В разделе 3 "Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий" паспорта комплекса процессных мероприятий приводятся задачи, а также необходимые для их решения мероприятия (результаты). По каждому мероприятию (результату) приводятся его наименование, тип, характеристика, единица измерения по ОКЕИ, базовое значение и значения мероприятия по годам реализации комплекса процессных мероприятий.

Формирование мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий осуществляется с учетом требований, установленных пунктом 14 Положения.

Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) не должно:

дублировать наименования цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий, а также их контрольных точек;

дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы);

содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;

содержать указание на два и более мероприятия (результата);

содержать наименования федеральных законов и законов Курской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Курской области, поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Курской области, Правительства Курской области;

содержать указание на виды и формы государственной поддержки (субвенции, дотации и другое).

Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий необходимо формировать с учетом соблюдения принципа увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов бюджета муниципального образования «городской округ город Льгов» Курской области, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия. Допускается формирование мероприятий (результатов) процессной части муниципальной программы (комплексной программы) без соблюдения указанного принципа и увязка одного мероприятия (результата) с несколькими направлениями расходов.

При разработке мероприятий (результатов) и контрольных точек комплексов процессных мероприятий муниципальных программ (комплексных программ) рекомендуется использовать типы мероприятий (результатов) и контрольные точки в соответствии с перечнем, приведенным в приложении N 4 к Методическим рекомендациям.

Каждому мероприятию (результату) присваивается один из следующих типов мероприятий (результатов):

1) оказание услуг (выполнение работ). Указанный тип используется для мероприятий (результатов), в рамках которых предусматривается предоставление субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Наименование мероприятия (результата) с типом "Оказание услуг (выполнение работ)" формулируется исходя из содержания оказываемых услуг (выполняемых работ). Значения такого мероприятия (результата) устанавливаются в соответствии с показателями, характеризующими объем муниципальных услуг (выполняемых работ), установленными в муниципальном задании;

2) осуществление текущей деятельности. В рамках мероприятий (результатов) с указанным типом предусматривается содержание исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Администрации города Льгова Курской области, а также подведомственных им учреждений, в том числе:

материальное обеспечение аппарата ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной  программы (комплексной программы), включая фонд оплаты труда;

иные, в том числе "отраслевые", выплаты и компенсации (например, выплаты в области физической культуры, спорта и туризма);

обеспечение условий для осуществления текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы (комплексной программы) и подведомственных ему учреждений (при необходимости).

В рамках такого мероприятия (результата) осуществляется в том числе обеспечение эксплуатации и текущего ремонта административных зданий, оплата коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплата налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда;

научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы (комплексной программы).

Для мероприятий (результатов) с типом "Осуществление текущей деятельности" значения и контрольные точки не устанавливаются;

3) повышение квалификации кадров. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), предусматривающих реализацию программ профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации кадров.

В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку "Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров" с уточнением в такой формулировке целевой группы обучающихся.

В случае профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих соответствующие мероприятия (результаты) следует предусматривать в составе обеспечивающих комплексов процессных мероприятий;

4) выплаты физическим лицам. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций, а также социальных и прочих выплат различным категориям граждан.

В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку "Обеспечена муниципальная поддержка граждан" с уточнением в такой формулировке целевой группы получателей.

Значение такого мероприятия (результата) рекомендуется устанавливать в зависимости от численности получателей пособий, компенсаций и прочих выплат;

5) приобретение товаров, работ, услуг. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг.

Значение результата и единица его измерения устанавливаются в зависимости от объекта закупки и ее объема;

6) резервы. Указанный тип результата используется исключительно для вида расходов 870 "Резервные средства" бюджетной классификации Российской Федерации. Значения и контрольные точки для такого мероприятия (результата) не устанавливаются.

При описании характеристики мероприятия (результата) приводятся дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать мероприятие (результат). Формулировка характеристики мероприятия (результата) должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого результата (мероприятия) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

При необходимости допускается формирование иных типов мероприятий (результатов) и дополнительных контрольных точек, не предусмотренных указанным перечнем, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета.

30. В разделе 4 "Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий" паспорта комплекса процессных мероприятий отражается информация об объемах финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий с детализацией по мероприятиям (результатам), по годам реализации и источникам финансового обеспечения.

Объемы финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий включают в себя бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «городской округ город Льгов» Курской области (в том числе с выделением средств федерального бюджета и областного бюджета), внебюджетных источников, которые указываются в тысячах рублей с точностью не менее одного знака после запятой.

31. Раздел 5 "План реализации комплекса процессных мероприятий" паспорта комплекса процессных мероприятий заполняется с учетом следующих рекомендаций:

1) в плане реализации подлежат отражению все мероприятия (результаты) комплексов процессных мероприятий и детализирующие их контрольные точки.

Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата);

2) определение по каждому мероприятию (результату) и контрольной точке ответственного за его выполнение (достижение) сотрудника исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Администрации города Льгова Курской области (с указанием Ф.И.О. и должности);

3) установление для каждой контрольной точки даты ее достижения в формате ДД.ММ.

При планировании сроков достижения контрольных точек необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения контрольных точек в рамках мероприятия (результата).

Рекомендуемое количество контрольных точек составляет не менее 4 - 6 в год на одно мероприятие (результат), за исключением случаев, когда контрольные точки не устанавливаются.

Не допускается наличие у мероприятия (результата) только одной контрольной точки со сроком наступления 31 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года;

4) определение вида документа, подтверждающего факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки, и информационной системы, содержащей информацию о мероприятиях (результатах) и их значениях, контрольных точках.

План реализации комплекса процессных мероприятий разрабатывается на период реализации соответствующей муниципальной  программы (комплексной программы).

32. При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках муниципальной программы (комплексной программы) целесообразно отдельно выделять:

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных  функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной  программы (комплексной программы);

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий соисполнителем (участником) муниципальной программы (комплексной программы), в случае если бюджетные ассигнования областного бюджета на его содержание предусмотрены в рамках такой программы.

В указанные в настоящем пункте комплексы процессных мероприятий при необходимости могут быть включены подведомственные ответственному исполнителю (соисполнителю, участнику) муниципальной программы (комплексной программы) учреждения, обеспечивающие деятельность ответственного исполнителя (соисполнителя, участника).

Формирование указанных комплексов процессных мероприятий допускается без установления для них задач, показателей, установления значений для мероприятий (результатов), а также контрольных точек.

- VI. Требования к составу и содержанию дополнительных

и обосновывающих материалов к муниципальной программе

(комплексной программе)

33. Дополнительные и обосновывающие материалы муниципальной программы (комплексной программы) формируются в аналитических целях (при необходимости) и не подлежат утверждению.

34. Дополнительные и обосновывающие материалы к муниципальной программе (комплексной программе) содержат:

а) сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы);

б) информацию об участии юридических лиц в реализации муниципальной программы (комплексной программы) (при необходимости);

в) помесячный план достижения показателей муниципальной программы (комплексной программы) в текущем финансовом году (при необходимости);

г) помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем финансовом году (при необходимости);

д) помесячный план достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в текущем финансовом году (при необходимости).

В состав дополнительных и обосновывающих материалов могут быть включены иные материалы, формируемые в соответствии с решениями  заместителей Главы Администрации города Льгова Курской области, курирующих данное направления деятельности.

35. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей муниципальной программы (комплексной программы) приводятся по форме согласно приложению N 5 к Методическим рекомендациям.

36. Методика расчета показателей должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов).

Формализация показателей муниципальной программы (комплексной программы) и установление их значений должны соотноситься с показателями национальных целей, установленных в государственных программах Российской Федерации, и документов стратегического планирования Российской Федерации и Курской области, обеспечивая преемственность в наименованиях показателей различных уровней и методик их расчетов.

Методика расчета показателя должна включать единый подход к сбору и представлению информации о выполнении показателей. Не допускается многовариантность методик расчетов и способов получения отчетных данных.

Показатели, рассчитанные по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальных программ (комплексных программ), применяются только при отсутствии возможности получить данные на основе государственных (федеральных) статистических наблюдений, а также возможности применить показатели, рассчитанные по методикам, принятым федеральными органами государственной власти.

Соисполнители и участники муниципальной программы (комплексной программы) согласовывают методики расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) и их структурных элементов с ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы).

Методики расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) подлежат утверждению до 31 декабря года, предшествующего году начала расчета показателя.

Не допускается изменение методик расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) за текущий год в течение текущего года.

Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней. Базовые показатели, используемые в формуле, и их описание необходимо привести по форме согласно приложению N 5 к Методическим рекомендациям.

Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

При этом пояснения к показателю включают текст методики сбора и обработки данных, а также ссылки на формы сбора и указания по их заполнению. Сведения о порядке сбора данных приводятся в разрезе базовых показателей.

Предлагаемый показатель должен являться количественной характеристикой результата достижения цели государственной программы (комплексной программы) или реализации структурного элемента.

Единица измерения показателя (индикатора) выбирается из ОКЕИ.

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату).

Определение показателя должно содержать характеристику разреза наблюдения (территориальный, ведомственный, по видам экономической деятельности (ОКВЭД).

37. В случае участия юридических лиц в реализации муниципальной программы (комплексной программы) формируется информация по форме согласно приложению N 6  к Методическим рекомендациям, которая содержит в том числе:

наименование юридического лица, участвующего в реализации муниципальной программы (комплексной программы);

оценку объемов финансового обеспечения участия юридических лиц по годам реализации муниципальной программы (комплексной программы);

наименование и реквизиты документа, на основании которого осуществляются соответствующие расходы (соглашение, договор, иное решение учредителей).

- VII. Внесение изменений в муниципальную программу

(комплексную программу)

38. Внесение изменений в муниципальную программу (комплексную программу) и ее структурные элементы осуществляется по инициативе куратора, ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (комплексной программы), а также во исполнение поручений Главы города Льгова Курской области.

39. Внесение изменений в паспорт муниципальной программы (комплексной программы), паспорт комплекса процессных мероприятий осуществляется путем формирования запроса на изменение паспорта муниципальной программы (комплексной программы) и (или) запроса на изменение паспорта комплекса процессных мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями.

Одновременно с запросом на изменение паспорта муниципальной программы (комплексной программы) и паспортов комплексов процессных мероприятий формируется пояснительная записка, содержащая информацию о предлагаемых изменениях относительно действующей редакции паспорта муниципальной программы, паспортов комплексов процессных мероприятий с приведением соответствующих обоснований, а также при необходимости расчетов предлагаемых изменений.

Изменение параметров паспорта муниципальной программы (комплексной программы), являющихся параметрами паспорта регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, осуществляется автоматически в системе "Электронный бюджет" после утверждения соответствующих изменений в паспорт федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в порядке, установленном положением о проектной деятельности.

40. Ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы) обеспечивается согласование запроса на изменение паспорта муниципальной программы (комплексной программы) с заинтересованными исполнительными органами Администрации города Льгова Курской области:

являющимися соисполнителями, участниками муниципальной программы (комплексной программы) в случае изменения параметров структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), реализация которых осуществляется такими соисполнителями, участниками;

ответственными исполнителями комплексных программ в случае внесения изменений в показатели, параметры мероприятий (результатов), относящихся к сфере реализации комплексных программ.

41. Запрос на изменение паспорта муниципальной программы (комплексной программы) рассматривается исполнительно-распорядительным органом города Льгова Курской области в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

42. Взаимосвязанные запросы на изменение паспортов муниципальных программ (комплексных программ), а также паспортов их структурных элементов подлежат одновременному рассмотрению исполнительно-распорядительным органом Администрации города Льгова Курской области.

43. Внесение изменений в паспорт муниципальной программы (комплексной программы), паспорта ее структурных элементов осуществляется до момента наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров муниципальной программы (комплексной программы).

44. Запрос на изменение паспорта муниципальной программы (комплексной программы), содержащий изменение параметров ее финансового обеспечения, должен предусматривать взаимосвязанные изменения иных параметров муниципальной программы (комплексной программы), в том числе ее показателей, задач, а также соответствующие изменения параметров структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы).

- VIII. Маркировка структурных элементов муниципальных

программ (комплексных программ)

45. Ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных программ (комплексных программ) обеспечивается маркировка показателей муниципальных программ (комплексных программ), всех структурных элементов муниципальных программ (комплексных программ), а также показателей и мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ (комплексных программ), относящихся:

1) к сферам реализации муниципальных  программ  и их структурных элементов.

Маркируются все структурные элементы муниципальной программы (комплексной программы) и параметры их финансового обеспечения, оказывающие влияние на достижение целей и показателей муниципальных  программ;

2) к реализации национальных проектов (программ).

Маркируются все структурные элементы муниципальной программы (комплексной программы) и параметры их финансового обеспечения, относящиеся к сфере реализации национальных проектов;

3) к иным направлениям деятельности в соответствии с поручениями Главы города Льгова Курской области, которыми установлена необходимость отражать отдельные показатели и мероприятия в сфере реализации муниципальных программ (комплексных программ).

Маркируются все структурные элементы муниципальной программы (комплексной программы) и их мероприятия (результаты) (в том числе параметры их финансового обеспечения), а также показатели муниципальной  программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, формирование и реализация которых предусмотрены отдельными поручениями Главы города Льгова Курской области.

Структурному элементу муниципальной программы (комплексной программы) присваивается соответствующий маркировочный признак в случае, если одно и более мероприятие (результат) в рамках его реализации предусмотрено поручением Главы города Льгова Курской области.

46. Допускается присвоение нескольких маркировочных признаков одному показателю, структурному элементу муниципальной  программы (комплексной программы), показателю и мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

- IX. Механизмы синхронизации муниципальных  программ

и государственных программ

47. Синхронизация государственных программ и муниципальных программ осуществляется посредством:

а) маркировки ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных программ параметров муниципальной программы и ее структурных элементов;

б) заключения соглашения о реализации на территории муниципального образования «городской округ город Льгов» регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей соответствующего национального и федерального проектов и результатов федерального проекта;

в) заключения нефинансового соглашения и представления отчетности по нему - в части показателей муниципальных программ и ее структурных элементов, декомпозируемых на уровень Курской области.

г) заключения финансовых соглашений и представления отчетности по ним - в части мероприятий (результатов), предусматривающих софинансирование за счет средств федерального  и  регионального  бюджетов;

д) формирования плана по достижению показателей муниципальной программы и показателей ее структурных элементов, установленных в заключенном нефинансовом соглашении, и отчетности по нему - в части мероприятий (результатов), объектов и контрольных точек структурных элементов государственных программ, декомпозируемых на уровень муниципального образования «городской округ город Льгов» Курской области.

- X. Контроль за реализацией муниципальных программ

(комплексных программ)

48. Контроль за реализацией (мониторинг реализации) муниципальных программ (комплексных программ) (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ (комплексных программ), выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.

Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальных программ (комплексных программ) для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

49. В ходе мониторинга ответственным исполнителем формируются полугодовые и годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы) с учетом отчетов о ходе реализации региональных проектов и комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы (комплексной программы) в соответствии с положением о проектной деятельности и настоящими методическими рекомендациями.

50. Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) ежеквартально (за исключением IV квартала отчетного года), до 20-го (23-го - для комплексных программ) числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании отчетов о ходе реализации региональных проектов и комплекса процессных мероприятий за соответствующий период формирует отчет по результатам мониторинга муниципальных программ (комплексных программ).

51. Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования «городской округ город Льгов» Курской области  на реализацию муниципальных программ (комплексных программ), в том числе с распределением по структурным элементам, представляется Управлением финансов Администрации города Льгова  Курской области ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства Администрации города Льгова Курской области и ответственному исполнителю муниципальной программы..

52. Годовой отчет формируется ответственным исполнителем и представляется до 1 марта (5 марта - для комплексных программ) года, следующего за отчетным годом в отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства Администрации города Льгова Курской области, куратору и в Управление финансов Администрации города Льгова Курской области.

53. В годовом отчете содержатся:

а) информация о достижении целей муниципальной программы (комплексной программы) за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы (комплексной программы) на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы (комплексной программы) и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период;

г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (комплексной программы);

е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной  программы (комплексной программы);

ж) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной  программы (комплексной программы) в целом;

з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную  программу (комплексную программу).

54. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «городской округ город Льгов»  Курской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных  программ рассматривается на заседании Администрации города Льгова Курской области.

55. По результатам оценки эффективности муниципальной программы (комплексной программы) Администрация города Льгова Курской области  может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) или о досрочном прекращении реализации муниципальной  программы (комплексной программы) в целом или ее структурных элементов начиная с очередного финансового года, а также о наложении на руководителей исполнительных органов - ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы (комплексной программы) дисциплинарного взыскания в связи с недостижением запланированных результатов реализации муниципальной  программы (комплексной программы).

В случае досрочного прекращения реализации муниципальной  программы (комплексной программы) ответственный исполнитель представляет в отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта Администрации города Льгова Курской области и Управление финансов Администрации города Льгова Курской области годовой отчет в 2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной  программы (комплексной программы).

- Приложение N 1

к Методическим рекомендациям по разработке

и реализации муниципальных программ

города Льгова Курской области

Реестр документов, входящих в состав муниципальной

программы (комплексной программы)

| N п/п | Тип документа <1> | Вид документа <2> | Наименова-ние документа <3> | Реквизиты <4> | Разработчик <5> | Гиперссыл-ка на текст документа <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (комплексная программа) "Наименование" |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |
| N Структурный элемент "Наименование" |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

_______________________________

<1> Указывается тип документа, входящего в состав муниципальной программы (комплексной программы), в соответствии с перечнем, определенным в Методических рекомендациях.

<2> Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение.).

<3> Указывается наименование принятого (утвержденного) документа.

<4> Указываются дата и номер принятого (утвержденного) документа.

<5> Указывается наименование структурного подразделения Администрации города Льгова Курской области, ответственного за разработку документа.

<6> Указывается гиперссылка на текст документа на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (для принятых нормативных правовых актов), в ином информационном источнике (в случае размещения).

- Приложение N 2

к Методическим рекомендациям по разработке

и реализации муниципальных программ

города Льгова Курской области

ПАСПОРТ<7>

муниципальной программы (комплексной программы)

"Наименование"<8>

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Ф.И.О. заместителя Главы Администрации города Льгова |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Ф.И.О. руководителя исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования «город Льгов» Курской области |

| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) <9> | Этап I: год начала - год окончания Этап II: год начала - год окончания |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | Цель 1 |
|  | Цель N |

| Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы) <10> | Направление (подпрограмма) 1 "Наименование" Направление (подпрограмма) N "Наименование" |
| --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации <11> |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации <12> | Национальная цель/Наименование государственной программы |

2.Показатели муниципальной программы (комплексной программы

| N п/п | Наименование показателя <13> | Уровень показателя <14> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <15> |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Документ <16> | Ответственный за достижение показателя <17> | Связь с показателями национальных целей <18> | Признак реализуется муниципальным образованием <19> | Информационная система <20> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | N <21> | N + 1 | ... | N + n |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| N. Цель муниципальной программы (комплексной программы) "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.1. Прокси-показатели муниципальной программы(комплексной программы) в _____ (текущем) году

| N п/п | Наименование показателя <22> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <23> |  | Значения показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя <24> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | год | N <25> | N + 1 | ... | N + n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатель муниципальной программы (комплексной программы) "Наименование", ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | "Наименование прокси-показателя" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель муниципальной программы (комплексной программы) "Наименование", ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3. Структура муниципальной программы (комплексной

программы)

| N п/п | Задачи структурного элемента <26> | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента <27> | Связь с показателями <28> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | N. Направление (подпрограмма) "Наименование"<29> |  |  |
| 1.1. | Региональный проект<30>"Наименование" (Ф.И.О. куратора)<31> |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения Администрации города Льгова Курской области (организации)) | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 1.1.1 | Задача 1 |  |  |
| 1.1.2 | Задача N |  |  |
| 1.N. | Региональный проект<30>"Наименование" (Ф.И.О. куратора) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения Администрации города Льгова Курской области (организации)) | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 1.N.1. | Задача 1 |  |  |
| 1.N.n. | Задача N |  |  |
| 1.M. | Комплекс процессных мероприятий "Наименование" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения Администрации города Льгова Курской области (организации)) | - |  |
| 1.M.1. | Задача 1 |  |  |
| 1.M.m. | Задача N |  |  |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)<32> |  |  |
|  | Региональный проект<30>Наименование" (Ф.И.О. куратора) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения Администрации города Льгова Курской области (организации)) | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Задача N |  |  |
|  | Региональный проект<30>Наименование" (Ф.И.О. куратора) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения Администрации города Льгова Курской области (организации)) | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Задача N |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Наименование" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения Администрации города Льгова Курской области (организации)) | - |  |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Задача N |  |  |
|  | Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций<33> |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения Администрации города Льгова Курской области (организации)) | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Задача N |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

(комплексной программы)

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/источник финансового обеспечения <34> | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N + 1 | ... | N + n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет <35> |  |  |  |  |  |
| областной бюджет <35> |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет <35> |  |  |  |  |  |
| областной бюджет <35> |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

- 4.1. Финансовое обеспечение муниципальной программы(комплексной программы) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита

областного бюджета<37>

| Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N + 1 | ... | N + n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (комплексная программа) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент муниципальной программы (комплексной программы") "Наименование" N |  |  |  |  |  |

- Приложение N 3

к Методическим рекомендациям по разработке

и реализации муниципальных программ

города Льгова Курской области

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

"Наименование"

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления (иной орган муниципальной власти, организация) | Наименование структурного подразделения Администрации города Льгова Курской области, организации (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа (комплексная программа) "Наименование" |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий<54>

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя <55> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <56> |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя <57> | Информационная система <58> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N | N + 1 |  | N + n |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<54> Приводится при необходимости.

<55> Указывается уровень показателя: государственной программы Российской Федерации - "ГП РФ"; федерального проекта, не входящего в национальный проект государственной программы (комплексной программы) Курской области, - "ГП"; комплекса процессных мероприятий - "КПМ".

<56> Указывается плановое значение показателя на год разработки комплекса процессных мероприятий на основании данных федерального статистического наблюдения или рассчитанные по методикам, принятым международными организациями, ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственных программ (комплексных программ).

<57> Указывается наименование структурного подразделения Администрации города Льгова Курской области, ответственного за достижение показателя.

<58> Указывается информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).

2.1. Прокси-показатели процессных мероприятий в ____(текущем) году

| N п/п | Наименование показателя <60> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <14> |  | Значения показателей по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси-показателя <61> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N <62> | N + 1 | ... | N + n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатель комплекса процессных мероприятий "Наименование", ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | "Наименование прокси-показателя" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель комплекса процессных мероприятий "Наименование", ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N п/п | Наименование показателя <60> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <14> |  | Значения показателей по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси-показателя <61> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N <62> | N + 1 | ... | N + n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатель комплекса процессных мероприятий "Наименование", ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | "Наименование прокси-показателя" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель комплекса процессных мероприятий "Наименование", ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<60> Приводятся показатели уровня муниципальной программы (комплексной программы).

<61> Указывается наименование ответственного за достижение показателя.

<62> Здесь и далее за "N" принимается год начала реализации муниципальной программы (комплексной программы) с учетом положений Методических рекомендаций или год начала реализации муниципальной программы (комплексной программы) (для новых программ).

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) <63> | Характеристика <64> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N | N + 1 | ... | N + n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) "Наименование" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Мероприятие (результат) "Наименование" N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<63> Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Методическими рекомендациями.

<64> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения <65> | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N + 1 | ... | N + n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет <66> |  |  |  |  |  |
| областной бюджет <66> |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Наименование" N, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет <66> |  |  |  |  |  |
| областной бюджет <66> |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

<65> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.

<66> Не подлежит отражению в печатной форме.

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки <67> | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Курской области, иного органа государственной власти Курской области, организации) | Вид подтверждающего документа <68> | Информационная система (источник данных) <69> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Наименование" 1 | x |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Наименование" в ____ году реализации | x |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.N |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Наименование" N | x |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Наименование" в ____ году реализации | x |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.N |  |  |  |  |

<67> Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).

<68> Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

<69> Указывается информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).

- Приложение N 4

к Методическим рекомендациям по разработке

и реализации муниципальных программ

города Льгова Курской области

ПЕРЕЧЕНЬ

типов мероприятий (результатов) и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий

| N п/п | Тип мероприятия (результата) | Характеристика типа | Контрольные точки | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) | 1. Муниципальное задание на оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий). 2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). 3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). 4. Услуга оказана (работы выполнены). 5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) | Показатели, установленные в муниципальном задании на оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ), характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ) |
| 2. | Осуществление текущей деятельности | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание исполнительно-распорядительного органа Администрации города Льгова Курской области, иных муниципальных органов и организаций, а также подведомственных учреждений | Не устанавливаются (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг) | Не устанавливается (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг) |
| 3. | Повышение квалификации кадров | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров | 1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. 2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. 3. Услуга оказана | Человек |
| 4. | Выплаты физическим лицам | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан | 1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят. 2. Выплаты осуществлены | Человек (тыс. человек) |
| 5. | Приобретение товаров, работ, услуг | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | 1. Закупка включена в план закупок. 2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | Единица (по ОКЕИ) |
| 6. | Резервы | Используется исключительно для вида расходов 870 "Резервные средства" | Не устанавливаются | Не устанавливаются |

- Приложение N 5

к Методическим рекомендациям по разработке

и реализации муниципальных программ

города Льгова Курской области

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателя муниципальной программы (комплексной программы)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя <70> | Временные характеристики показателя <71> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <72> | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <73> | Объект и единица наблюдения <74> | Охват единиц совокупности <75> | Ответственный за сбор данных по показателю <76> | Реквизиты акта <77> | Срок представления годовой отчетной информации <78> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  | Базовый показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Базовый показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 10 и 11 не заполняются.

<70> Характеристика содержания показателя.

<71> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<72> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<73> В графе 8 "Метод сбора информации, индекс формы отчетности" указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать).

<74> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

<75> В графе 10 "Охват единиц совокупности" указываются: 1 - сплошное наблюдение, 2 - способ основного массива, 3 - выборочное наблюдение, 4 - монографическое наблюдение.

<76> Приводится наименование исполнительного органа Курской области, ответственного за сбор данных по показателю.

<77> Указываются реквизиты акта исполнительной органа Курской области  об утверждении методики расчета показателей государственной программы (комплексной программы).

<78> Указывается срок формирования фактических значений показателя за год.

- Приложение N 6

к Методическим рекомендациям по разработке

и реализации муниципальных программ

города Льгова Курской области

Информация об участии юридических лиц в реализации

муниципальной программы (комплексной программы)<79>

| Наименование юридического лица | Оценка расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  | Документ <80> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N + 1 | ... | N + n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по муниципальной программе (комплексной программы) |  |  |  |  | x |
| Структурный элемент "Наименование" N |  |  |  |  |  |
| Всего по структурному элементу N, в том числе: |  |  |  |  | x |
| Юридическое лицо 1 |  |  |  |  |  |
| Юридическое лицо N |  |  |  |  |  |

<79> Информация приводится в случае участия юридических лиц в реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<80> Указываются тип и реквизиты документа, на основании которого осуществляются соответствующие расходы (соглашение, договор или иное решение учредителей).